АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАКОВО

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БЭЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 			                           КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ

И ЗОЛЬСКЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ 			                                      ЗОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ

КУЕЙМ ЩЫЩ САРМАКЪ КЪУАЖЭМ			                                         САРМАКОВО ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯСЫ

И АДМИНИСТРАЦЭ	           					                АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

361721 ,Зольский муниципальный район,  сельское поселение Сармаково ,  ул. Ленина,  220,  тел. 88663778- 5 -81

23.04.2026 г.                                 					         ПОСТАНОВЛЕНИЕ №    -59а

УНАФЭ                      №    -59а

БЕГИМ		           №    -59а

Об утверждении Графика уборки территории и Плана мероприятий по благоустройству сельского поселения Сармаково

на 2026-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказом Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр, Уставом сельского поселения Сармаково, в целях обеспечения чистоты, порядка и благоприятных санитарно-эпидемиологических условий на территории поселения, а также в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить:
1.1. График планово-регулярной уборки территории сельского поселения Сармаково на летний и зимний периоды 2026-2027 годов согласно Приложению  № 1.
1.2. План мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Сармаково на 2026-2027 годы согласно Приложению № 2.

- Руководителям муниципальных учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам независимо от форм собственности обеспечить выполнение утвержденных графиков уборки закрепленных территорий .

- Рекомендовать гражданам - собственникам индивидуальных жилых домов организовать регулярную уборку придомовых территорий и вынос твердых коммунальных отходов (ТКО) в специально отведенные места в соответствии с графиком.

- Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения Сармаково  и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

и.о. Главы администрации      М.Х. Коцев

Подготовила Цеева М.Л.

Тел +79674226005

Приложение № 1

График уборки территории с. Сармаково

- Сезонность уборки

| Период | Сроки | Основные виды работ |
| --- | --- | --- |
| Летний период | 15 апреля – 14 октября | Подметание, покос травы, вывоз мусора, листвы. |
| Зимний период | 15 октября – 14 апреля | Очистка от снега, обработка противогололедными материалами |

2. Периодичность выполнения работ

| № | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подметание улиц с твердым покрытием (асфальт) | 2 раза в неделю |
| 2 | Покос сорной растительности (при высоте травы более 15 см) | По мере отрастания, но не реже 1 раза в 14 дней |
| 3 | Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) с контейнерных площадок | 3 раза в неделю (или согласно договора с регоператором) |
| 4 | Очистка ливневых канав и водопропускных труб | 2 раза в год (май, сентябрь) |
| 5 | Уборка стихийных свалок | В течение 24 часов с момента обнаружения |

3. Маршрутный график механизированной уборки (Летний период 2026 г.)

| День недели | Адрес/Участок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Понедельник | ул. Ленина | Регоператор |
| Среда | ул. Орджоникидзе | Регоператор |
| Пятница | ул. Баева, ул. Степная, ул. Кирова | Регоператор |
| Суббота | Общественные территории: Сквер | Администрация / Волонтеры |
| Воскресенье | Санитарный день (уборка контейнерных площадок) | Регоператор |

Приложение № 2

План мероприятий по благоустройству

- Сроки и виды работ

| № | Вид работ | Срок исполнения | Место проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальный ремонт асфальтобетонного покрытия | Май – Август 2026 | ул. Ленина (центральный отрезок), подъезды к социальным объектам | В рамках содержания автодорог |
| 2 | Обустройство тротуаров | Июнь – Сентябрь 2026 | Вдоль ул. Ленина (от школы до ДК) | Обеспечение безопасности пешеходов |
| 3 | Окраска малых архитектурных форм (МАФ) | До 1 июня 2026 | Остановки, лавочки, ограждения кладбища, детские площадки | Ежегодная кампания по обновлению |
| 4 | Обустройство контейнерных площадок | Июль – Август 2026 | Ул.Ленина | Устройство твердого покрытия и ограждения |
| 5 | Спил аварийных деревьев | Сентябрь – Октябрь 2026 (план на год) | По заявкам граждан и визуальному осмотру | Обследование зеленых насаждений |
| 6 | Благоустройство сквера | Апрель – Сентябрь 2026 | Сквер на ул. Ленина | В рамках федерального проекта (ФКГС) |
| 7 | Осенний субботник | Октябрь 2026 | Вся территория села | Ликвидация свалок, уборка листвы |
| 8 | Зимняя уборка (Противогололедная обработка) | По графику зимнего периода (Приложение 1) | Спуски, подъемы, перекрестки, остановки | Обработка песчано-соляной смесью |

2. Ответственные лица и контакты

- Координация уборки: Заместитель главы администрации тел +7(86637)78581

- Вывоз мусора (ТКО): Региональный оператор (по договору)

- тел. 8 (989) 640-05-23; 8 (8662) 40-05-35, 8 (800) 201-88-84

  - Портал «Решаем вместе» (ссылка на сайте adm-sarmakovo.ru)

  - E-mail: adm.sarvakovo@mail.ru